# BRAINROT TOWER

Codex Development Handbook

Co-op Challenge Tower + Collectibles + Passive Farm Economy

MVP specification • Roblox / Luau • Server-authoritative

Ключевое правило: уже принадлежащие игроку Brainrots не ставятся и не теряются. Risk-chain работает только с незакреплённой Pending Reward текущего забега. После Claim существо становится permanent inventory и может работать на Farm.

# Содержание

00_README_START_HERE.md

01_PRODUCT_VISION_GDD.md

02_CORE_RUN_AND_RISK_CHAIN.md

03_BRAINROT_COLLECTION_RARITIES.md

04_FARM_BASE_ECONOMY.md

05_TECHNICAL_ARCHITECTURE.md

06_UI_UX_FLOW.md

07_BALANCE_AND_PROGRESSION.md

08_DATA_MODELS_AND_CONFIGS.md

09_CODEX_STEP_BY_STEP_PROMPTS.md

10_ACCEPTANCE_CHECKLIST.md

11_COMPLIANCE_GUARDRAILS.md

12_BUGFIX_PROMPT_TEMPLATE.md

13_FIRST_MESSAGE_TO_CODEX.md

# BRAINROT TOWER - CODEX PACK

Этот пакет - рабочая инструкция для поэтапной разработки Roblox-игры через Codex.

## Концепт в одном абзаце

1-6 игроков заходят в короткие кооперативные забеги по "Башне хаоса". За прохождение комнат команда получает Pending Brainrot - ещё не закреплённую награду. После каждого успешного этапа игрок/команда выбирает: CLAIM (забрать текущего Brainrot навсегда) или RISK / UPGRADE (перейти в более сложную комнату ради более высокой редкости). Если следующая комната провалена, теряется только незакреплённая награда текущей цепочки; уже принадлежащие игроку Brainrots не ставятся и не теряются. После получения Brainrot его можно поставить на слот в своей Brainrot Farm/Base, где он пассивно производит Coins. Coins тратятся на гарантированные апгрейды базы, слотов, производства и удобства.

## Как пользоваться пакетом

1. Положи все `.md` файлы рядом с репозиторием/проектом, чтобы Codex мог их читать.

2. Первым сообщением дай Codex файл `13_FIRST_MESSAGE_TO_CODEX.md`.

3. Затем выполняй только один этап из `09_CODEX_STEP_BY_STEP_PROMPTS.md` за раз.

4. После каждого этапа запускай игру в Roblox Studio и проходи соответствующий блок из `10_ACCEPTANCE_CHECKLIST.md`.

5. Если этап не проходит чек-лист - не переходи дальше. Используй `12_BUGFIX_PROMPT_TEMPLATE.md`.

6. Не проси Codex "сделать всю игру" одним запросом. Этот проект специально разбит на вертикальные срезы.

## Что читать Codex постоянно

`01_PRODUCT_VISION_GDD.md`

`02_CORE_RUN_AND_RISK_CHAIN.md`

`03_BRAINROT_COLLECTION_RARITIES.md`

`04_FARM_BASE_ECONOMY.md`

`05_TECHNICAL_ARCHITECTURE.md`

`08_DATA_MODELS_AND_CONFIGS.md`

`11_COMPLIANCE_GUARDRAILS.md`

## MVP

Сначала должны работать:

1-6 игроков;

lobby + personal farm plot;

1 этаж/зона забега;

3 challenge rooms;

Pending Reward + Claim/Upgrade;

5 rarity tiers;

получение Brainrot в permanent inventory;

размещение Brainrot на farm slot;

пассивная генерация Coins;

4 deterministic upgrades;

сохранение коллекции/фермы/Coins;

серверная валидация;

базовый HUD и результаты.

Только после стабильного MVP добавлять больше существ, комнат, этажей, мутаций, cosmetics и social features.

# PRODUCT VISION / GDD

## Working title

BRAINROT TOWER

Название рабочее. Перед релизом выбрать оригинальный бренд и оригинальные персонажи/ассеты. Не копировать чужие конкретные мем-персонажи, модели, музыку, логотипы или названия без прав.

## Genre

Co-op party roguelite + collection + tycoon/farm meta.

## Players

1-6 игроков на сервер/забег.

## Player fantasy

Игрок собирает абсурдных существ Brainrots, рискует незакреплённой наградой ради более редкой версии, затем выставляет пойманных существ на своей базе и превращает коллекцию в растущую фабрику Coins.

## Три столпа

### 1. Social push-your-luck

Команда постоянно решает: забрать уже заработанную награду или идти дальше за более высокой редкостью.

### 2. Collection obsession

Каждый Brainrot имеет rarity, production value, visual identity и запись в Index. Игрок хочет закрыть коллекцию и находить более редкие варианты.

### 3. Persistent farm progression

Полученные существа не просто лежат в инвентаре. Их можно разместить на Farm Slots, и они производят Coins. Это превращает каждый удачный забег в заметное усиление базы.

## Основной цикл сессии

LOBBY / FARM

-> собрать накопленные Coins

-> купить deterministic upgrades

-> выбрать loadout

-> войти в Tower

-> пройти Challenge Room

-> получить Pending Brainrot

-> CLAIM или UPGRADE

-> следующий более сложный challenge

-> CLAIM / fail / extraction

-> Brainrot попадает в permanent inventory

-> вернуть на Farm

-> поставить в слот

-> Brainrot генерирует Coins

-> покупать upgrades

-> следующий run

## Session targets

Короткий run: 6-10 минут.

Полный цикл lobby -> run -> reward -> farm должен ощущаться законченным за 10-15 минут.

Первого Brainrot игрок должен получить в первые 2-4 минуты знакомства.

Первое farm placement - сразу после первого успешного run.

## Emotional beats

1. "О, выпал Rare!"

2. "Забираем или идём дальше?"

3. "Ещё одна комната - будет Epic."

4. "Надо было забирать..."

5. "Ладно, получил Dust/Coins consolation, ещё раз."

6. "Поставил нового на ферму - теперь база производит заметно больше."

## Необходимая социальная драма

Команда должна видеть текущий Pending Reward, следующий возможный tier и последствия решения. Важно, чтобы друзья могли обсуждать решение, но система не должна позволять одному игроку бесконечно grief-ить всех без согласия. Для multiplayer решения использовать voting/ready confirmation.

## MVP content

1 Lobby.

1 Personal Farm Plot на игрока.

1 Tower biome.

3 room archetypes.

12 оригинальных Brainrots.

5 rarities.

6 farm slots (2 открыты в начале).

4 farm upgrades.

5-8 минут на run.

DataStore.

Collection Index.

## Post-MVP

3-4 Tower biomes.

40-80+ Brainrots.

mutations/variants.

social display plots.

quests.

seasonal collections.

cosmetics.

achievements.

matchmaking/party improvements.

deterministic crafting that does not consume owned items for a chance-based gamble.

# CORE RUN + CLAIM / UPGRADE RISK CHAIN

## Главная идея

Во время run игроки НЕ рискуют permanent inventory. Риск относится только к Pending Reward, который ещё не стал собственностью игрока.

## Reward states

### NONE

Награды ещё нет.

### PENDING

Команда успешно прошла комнату и увидела конкретного Brainrot текущего rarity. Он ещё не записан в permanent inventory.

### CLAIMED

Игрок/команда нажали Claim; награда сервером добавлена в inventory и больше не может исчезнуть от результата текущей цепочки.

### LOST_PENDING

Следующая challenge-комната провалена. Pending Brainrot исчезает; permanent inventory не меняется. Игрок получает небольшой consolation reward.

## Пример цепочки

Stage 1 success -> Common Pending

CLAIM -> Common permanent

UPGRADE -> Stage 2

Stage 2 success -> Rare Pending

CLAIM -> Rare permanent

UPGRADE -> Stage 3

Stage 3 success -> Epic Pending

CLAIM -> Epic permanent

UPGRADE -> Stage 4

Stage 4 success -> Mythic Pending

CLAIM -> Mythic permanent

UPGRADE -> Stage 5

Stage 5 success -> Secret Pending -> автоматически/ручным Claim закрепить награду.

## Rarity ladder для MVP

1. Common

2. Uncommon

3. Rare

4. Epic

5. Mythic

Secret добавить после MVP как aspirational tier.

## Как повышается риск

Не использовать только скрытый RNG. Желательно, чтобы повышение tier в основном происходило через более сложное игровое испытание, где навык игрока влияет на исход.

Пример Difficulty:

Common: очень легко, tutorial-friendly.

Uncommon: простая механика + ограничение времени.

Rare: больше hazards.

Epic: командная координация.

Mythic: напряжённая multi-phase room.

## Multiplayer decision

После успешной комнаты сервер запускает DecisionPhase на 10-15 секунд.

UI:

CURRENT REWARD: RARE [Brainrot Name]

CLAIM NOW

or

UPGRADE TO EPIC CHALLENGE

Вариант MVP: большинство голосов.

каждый игрок голосует Claim / Upgrade;

ничья -> Claim (безопасный default);

отсутствующий голос -> Claim;

после решения сервер блокирует повторное голосование.

Позже можно дать Party Leader режим, но только как явно выбранный party option.

## Consolation reward

При LOST_PENDING игрок получает гарантированный ресурс, например Brainrot Dust или небольшое количество Coins.

Цель:

поражение не должно быть полностью пустым;

consolation не должен быть выгоднее Claim;

он не должен превращать игру в бесконечный AFK farm.

Пример MVP:

Common loss: 5 Dust

Uncommon loss: 10 Dust

Rare loss: 20 Dust

Epic loss: 35 Dust

Mythic loss: 50 Dust

Dust можно использовать для deterministic cosmetics, collection pity progress или гарантированного выбора из известного набора - без ставки owned item на случайный исход.

## Challenge Room A: Reactor Run

Команда переносит Energy Cells через опасную комнату до стабилизатора. Чем выше tier, тем больше hazards и меньше времени.

## Challenge Room B: Signal Sequence

На стенах показывается последовательность символов. Игроки должны активировать панели в правильном порядке. На высоком tier sequence длиннее, появляются decoys.

## Challenge Room C: Laser Grid

Игроки проходят динамический коридор с лазерами/платформами. Fail conditions настраиваются под tier.

## Fail conditions

весь таймер комнаты истёк;

командная задача не завершена;

все активные игроки incapacitated;

room-specific objective fail.

## Run end

Run заканчивается при:

Claim + Extraction;

максимальном tier и Claim;

провале после Pending;

voluntary abandon до первой награды;

server-safe recovery при критической ошибке.

## Anti-frustration

первые 1-2 стадии короткие;

после Claim игрок получает награду немедленно на сервере;

disconnect после server-confirmed Claim не отнимает награду;

reconnect policy не должна позволять duplications;

проигрыш в следующей комнате не трогает permanent inventory.

# BRAINROT COLLECTION / RARITIES / INDEX

## Brainrot definition

Каждый Brainrot - оригинальное коллекционное существо с:

уникальным `Id`;

`DisplayName`;

`Rarity`;

`BaseProductionPerMinute`;

`ModelName`;

`IconAssetId`;

`AnimationSet`;

`CollectionGroup`;

optional `Variant`;

optional `FlavorText`.

## Rarities

Пример production multipliers:

| Rarity | Production multiplier | Visual language |

|---|---:|---|

| Common | 1.0x | простой силуэт |

| Uncommon | 1.5x | дополнительный VFX |

| Rare | 2.4x | яркая анимация |

| Epic | 4.0x | заметная aura |

| Mythic | 7.0x | уникальный entrance/VFX |

| Secret (post-MVP) | 12x+ | особая presentation |

Конкретные числа должны быть в config, а не захардкожены.

## Permanent inventory

Inventory хранит экземпляры Brainrot, а не только количество по Id.

Пример instance:

`InstanceId` UUID/string

`BrainrotId`

`Variant`

`AcquiredAt`

`Source`

`IsLocked`

`FarmSlotId` nullable

Это позволит позже добавить variants, cosmetics, mutations и trading eligibility без миграции базовой модели.

## Collection Index

Index показывает:

силуэт неизвестного Brainrot;

открытый Brainrot после первого получения;

rarity;

base production;

сколько экземпляров получено lifetime;

best variant.

## Duplicate handling

Дубликаты разрешены и полезны для Farm.

Не надо автоматически удалять duplicate. Игрок может поставить несколько одинаковых Brainrots на разные слоты.

Позже можно добавить deterministic Merge Progress:

отдать фиксированное количество дубликатов за гарантированный конкретный upgrade;

без скрытого random success/fail.

## Initial content example

Создать 12 placeholders с оригинальными названиями, например:

Toaster Goblin

WiFi Pigeon

Banana Router

Vacuum Wizard

Microwave Frog

Printer Gremlin

Traffic Cone King

Disco Kettle

Keyboard Crab

Satellite Hamster

Fridge Oracle

Turbo Spoon

Это только placeholders для разработки; финальный art direction должен быть оригинальным.

## Reward selection

Для бесплатных gameplay rewards можно использовать серверный weighted selection по доступному pool внутри rarity. На этапе выдачи показать конкретный Brainrot. Если в будущем какой-либо random reward связан с Robux или валютой, покупаемой за Robux, понадобится отдельная policy-compliant система с раскрытием odds и PolicyService. MVP этого не делает.

# FARM / PERSONAL BASE / COIN ECONOMY

## Цель фермы

Ферма превращает коллекцию в долгосрочную прогрессию. Получил Brainrot -> поставил на слот -> он генерирует Coins -> Coins улучшают базу -> следующий Brainrot ценнее для аккаунта.

## Personal plot

В Lobby у каждого игрока есть personal plot/base zone.

MVP:

6 физических Farm Slots;

2 слота открыты изначально;

остальные разблокируются за Coins;

рядом terminal для Collect / Upgrade / Inventory.

## Placement flow

1. Игрок подходит к пустому Farm Slot.

2. Нажимает Interact.

3. Открывается список owned Brainrots, которые не стоят в других слотах.

4. Игрок выбирает конкретный `InstanceId`.

5. Клиент отправляет только запрос place.

6. Сервер проверяет ownership, slot ownership, slot unlocked, instance not already placed.

7. Сервер сохраняет assignment и создаёт display model.

## Production formula

Базовый MVP:

coinsPerMinute = Brainrot.BaseProductionPerMinute * RarityMultiplier * FarmProductionMultiplier

Если позже появятся variants:

* VariantMultiplier

Не использовать чрезмерно сложную формулу в MVP.

## Online production

Сервер начисляет production по времени, но не обязательно каждую секунду записывает DataStore.

Рекомендуемая схема:

считать текущее накопление математически от `LastCollectTimestamp`;

UI обновлять локально для красоты;

authoritative Collect рассчитывает сервер;

save state хранит timestamps и placement.

## Offline production

MVP можно включить с cap:

максимум 4 часа offline production;

формула использует server timestamp;

при входе показать `Welcome back: +X Coins`;

cap хранится в config.

Это предотвращает слишком большой snowball от долгого отсутствия.

## Coin wallet

Coins - soft currency, заработанная gameplay/farm.

В MVP Coins нельзя покупать напрямую за Robux, чтобы не смешивать farm progression с будущими random-reward системами.

## Guaranteed upgrades

Все перечисленные покупки deterministic.

### Slot Unlocks

Slot 3 - 500 Coins

Slot 4 - 2,000

Slot 5 - 7,500

Slot 6 - 20,000

### Farm Efficiency

Level 1 -> 1.00x

Level 2 -> 1.10x

Level 3 -> 1.25x

Level 4 -> 1.45x

Level 5 -> 1.70x

### Offline Storage

Level 1: 30 min

Level 2: 60 min

Level 3: 120 min

Level 4: 240 min

### Collection Display

Deterministic cosmetic expansions: pedestals, signs, plot themes.

## Optional run-prep upgrades

Очень осторожно с power creep.

Допустимые примеры:

+1 revive token per run at high cost;

slightly longer decision timer;

lobby movement quality-of-life;

extra loadout slot for non-random utility.

Лучше не продавать за Coins прямое увеличение rarity odds в MVP. Это ухудшает баланс и запутывает policy boundary.

## Collect UX

Над terminal:

UNCLAIMED: 1,842 COINS

Кнопка:

COLLECT

После collect:

server adds Coins;

`LastCollectTimestamp = now`;

feedback: floating `+1,842`;

sound/VFX.

## Anti-exploit rules

production рассчитывает server time;

клиент не отправляет количество Coins;

клиент не указывает arbitrary Brainrot stats;

сервер берёт stats только из BrainrotDefinitions;

slot placement проверяется по `InstanceId`;

повторный Collect в один timestamp не дублирует доход;

DataStore writes debounce/batch.

## Economy target

Игрок должен чувствовать прирост в первые 10-20 минут, но не открыть всю ферму за одну сессию.

Пример early progression:

первый Brainrot: 10-20 coins/min;

2 стартовых слота -> 20-40/min;

Slot 3 достижим после нескольких runs/короткой фермы;

Rare/Epic заметно ускоряют производство.

Все числа считать placeholders и вынести в BalanceConfig.

# TECHNICAL ARCHITECTURE - ROBLOX / LUAU

## Principles

1. Server authoritative.

2. Modular Services + Controllers.

3. Config-driven content.

4. Explicit state machines.

5. No giant scripts.

6. Idempotent reward/save operations where possible.

7. Client never chooses reward amount, rarity result, Coins payout or owned item identity without server validation.

## Suggested hierarchy

ReplicatedStorage

Remotes

- RunAction

- DecisionVote

- RoomAction

- FarmAction

- InventoryAction

- UIEvent

Shared

- GameConfig

- BalanceConfig

- BrainrotDefinitions

- RoomDefinitions

- UpgradeDefinitions

- Types

- Util

ServerScriptService

Services

- GameService

- RunService

- RoomService

- RewardService

- InventoryService

- FarmService

- EconomyService

- UpgradeService

- PlayerDataService

- PolicyServiceWrapper

- AntiExploitService

StarterPlayer/StarterPlayerScripts

Controllers

- HUDController

- RunController

- RoomController

- FarmController

- InventoryController

- InteractionController

- AudioController

StarterGui

MainHUD

DecisionUI

RewardRevealUI

InventoryUI

FarmUI

UpgradeUI

CollectionUI

Workspace

Lobby

FarmPlots

Tower

- Biome01

- RoomSpawnPoints

## Game state machine

WAITING

-> PREPARATION

-> TRAVEL

-> ROOM

-> DECISION

-> ROOM / EXTRACTION

-> RESULTS

-> RETURN_TO_LOBBY

## RunService owns

current run id;

participants;

current stage/tier;

current pending reward;

current room;

run timestamps;

transition rules;

extraction/failure.

## RewardService owns

choosing a reward from a rarity pool;

generating permanent `InstanceId` only on Claim;

atomic-ish claim guard per RunId/Stage;

consolation reward;

collection discovery signal.

## FarmService owns

slot unlock state;

slot -> Brainrot InstanceId assignment;

production calculation;

offline cap;

collect operation;

display model spawn/despawn.

## PlayerDataService owns

Versioned profile schema:

Coins

Dust

BrainrotInstances

CollectionIndex

Farm

Upgrades

Stats

Settings

Use session locking/profile pattern appropriate for Roblox. Do not implement naïve GetAsync/SetAsync on every click.

## Remote validation

Every remote validates:

player is in expected game state;

distance from interacted object if physical;

rate limit;

referenced id exists;

ownership;

slot unlocked;

run/session id matches;

action is valid for current room phase.

## Concurrency

Critical operations use server guards:

Claim reward once;

Collect Coins once;

Place instance in one slot only;

Purchase upgrade once per balance check;

Vote once per DecisionId.

## Recovery

If a room script errors:

cancel active room;

do not silently delete claimed inventory;

if Pending existed, choose conservative recovery (return to Decision/Claim or end run with explicit safe compensation depending on implementation);

log error with RunId.

# UI / UX FLOW

## Lobby HUD

Top:

Coins

Dust

Collection count

World UI:

Farm terminal

Upgrade terminal

Tower entrance

## Farm slot UI

Empty:

EMPTY SLOT

Place Brainrot

Occupied:

[Name]

Rare

+42 Coins/min

Manage

## Run HUD

Top center:

STAGE 3 / 5

NEXT REWARD TIER: EPIC

Top right:

room timer.

Bottom/side:

team status icons.

## Reward Reveal

После room success:

короткая camera/UI reveal;

Brainrot icon/model;

name;

rarity;

farm production estimate;

Затем Decision UI.

## Decision UI

Большая понятная развилка:

CURRENT PENDING REWARD

RARE - WiFi Pigeon

Produces 55 Coins/min base

CLAIM & EXTRACT

Safe: reward becomes permanent

UPGRADE CHALLENGE

Next target: EPIC

If the next challenge fails, this pending reward is lost.

Для multiplayer показывать votes X/Y.

## Failure UI

Не использовать только "YOU LOST".

Показать:

PENDING REWARD LOST

Consolation: +20 Dust

Permanent collection unchanged

Это очень важно для понимания правил.

## Farm Collect UI

Farm produced while you were away: +1,250 Coins

В upgrade screen всегда показывать before -> after:

Production: 1.25x -> 1.45x

Cost: 7,500 Coins

## UX rules

не скрывать, что именно потеряется при Upgrade;

не использовать misleading countdowns для магазина;

permanent inventory и pending reward визуально различать;

любой deterministic upgrade показывает точный эффект;

mobile touch targets >= разумного размера;

controller/keyboard navigation добавить после mobile/PC MVP.

# BALANCE / PROGRESSION

## Early game goals

Первые 15 минут:

пройти tutorial run;

получить 1-3 Brainrots;

поставить 2 на farm;

собрать первые Coins;

купить первый upgrade;

увидеть Rare как достижимую цель.

## Example Brainrot base production

Common: 10-18/min

Uncommon: 18-30/min

Rare: 35-60/min

Epic: 75-120/min

Mythic: 160-260/min

Это ranges, не гарантированные множители.

## Upgrade pricing philosophy

Цена следующего значимого апгрейда должна измеряться несколькими короткими сессиями, а не минутами AFK.

## Run reward distribution

Не делать Mythic чисто "0.1% lucky roll" в core MVP. Mythic должен быть достижим через успешное прохождение полной риск-цепочки. Внутри tier можно случайно выбрать конкретного Brainrot из pool того же tier.

## Difficulty scaling

Stage 1: 90%+ новых игроков должны понять задачу.

Stage 2: лёгкая потеря времени/ошибка.

Stage 3: нужна концентрация.

Stage 4: нужна координация.

Stage 5: high tension, но outcome зависит от skill, а не только RNG.

## Duplicates

Duplicate должен оставаться полезным через farm production. Не вводить ранний recycle, который заставляет новичка разбираться в лишней системе.

## Inflation controls

offline cap;

rising slot prices;

production upgrade curve;

cosmetic sinks;

no unlimited exponential multipliers;

production definitions server-configured.

## Metrics to instrument

run start/completion rate;

Claim vs Upgrade by stage;

failure rate by room/tier;

time to first Brainrot;

time to first farm placement;

coins earned/spent;

slot unlock timing;

collection completion;

session length;

return rate.

# DATA MODELS / CONFIG EXAMPLES

## BrainrotDefinitions

return {

ToasterGoblin = {

Id = "ToasterGoblin",

DisplayName = "Toaster Goblin",

Rarity = "Common",

BaseProductionPerMinute = 12,

ModelName = "ToasterGoblin",

CollectionGroup = "Launch01",

},

}

## Player profile schema

{

SchemaVersion = 1,

Coins = 0,

Dust = 0,

Brainrots = {

-- [instanceId] = {

--   BrainrotId = "ToasterGoblin",

--   Variant = "Normal",

--   AcquiredAt = 0,

--   Source = "Tower",

--   IsLocked = false,

-- }

},

CollectionIndex = {},

Farm = {

UnlockedSlots = 2,

Slots = {

-- ["1"] = instanceId

},

LastCollectTimestamp = 0,

},

Upgrades = {

FarmEfficiency = 1,

OfflineStorage = 1,

},

Stats = {

Runs = 0,

Claims = 0,

HighestStage = 0,

},

}

## Run session

{

RunId = "...",

State = "ROOM",

Participants = {},

Stage = 2,

CurrentRarity = "Uncommon",

PendingReward = nil,

DecisionId = nil,

Votes = {},

ActiveRoomId = nil,

}

## Farm production calculation

ProductionPerMinute = 0

for each occupied unlocked slot:

definition = BrainrotDefinitions[instance.BrainrotId]

ProductionPerMinute += definition.BaseProductionPerMinute

ProductionPerMinute *= FarmEfficiencyMultiplier

elapsed = min(now - LastCollectTimestamp, OfflineCapSeconds)

coins = floor(ProductionPerMinute * elapsed / 60)

## Important persistence rule

Не сохранять визуальную модель Farm как источник истины. Истина - data model. При join FarmService восстанавливает физические display models из сохранённых slot assignments.

# CODEX - ПОЭТАПНЫЕ ПРОМПТЫ

## Правило

Перед каждым этапом Codex должен прочитать GDD и текущий код. Не позволять ему переписывать рабочую архитектуру без причины.

────────────────────────────────────────

## STAGE 0 - AUDIT

Отправить:

Прочитай все markdown-документы из BRAINROT_TOWER_CODEX_PACK. Затем проанализируй текущий Roblox-проект. Пока ничего не меняй. Составь краткую карту существующей структуры, конфликтов с целевой архитектурой и точный список файлов/instances, которые потребуется создать или изменить для Stage 1. Не придумывай APIs, которых нет. Сохрани серверную authoritative модель как главный принцип.

────────────────────────────────────────

## STAGE 1 - PROJECT SKELETON

Создай только каркас из 05_TECHNICAL_ARCHITECTURE.md: Shared configs, Services, Controllers, Remotes и базовые Types. Не реализуй геймплей целиком. Добавь минимальный Bootstrap, который запускается без ошибок. Не создавай giant script. После изменений перечисли созданные файлы и как проверить запуск в Studio.

Acceptance: проект стартует без runtime errors; модули require-ятся корректно.

────────────────────────────────────────

## STAGE 2 - PLAYER DATA

Реализуй versioned PlayerDataService для Coins, Dust, BrainrotInstances, CollectionIndex, Farm, Upgrades и Stats согласно 08_DATA_MODELS_AND_CONFIGS.md. Нужна безопасная загрузка/сохранение, defaults, migration hook и session-safe подход. Не сохраняй каждую секунду. Добавь mock/test path для Studio, если DataStore недоступен.

Acceptance: join/leave не теряет данные; defaults валидны; повторный join восстанавливает профиль.

────────────────────────────────────────

## STAGE 3 - BRAINROT DEFINITIONS + INVENTORY

Реализуй BrainrotDefinitions для 12 placeholder Brainrots, InventoryService и server API для выдачи Brainrot instance по definition id. InstanceId должен быть уникальным. Добавь CollectionIndex discovery. Клиент не может сам выдать себе Brainrot. Сделай debug-only server command/function для Studio теста.

Acceptance: server grants instance; inventory UI/debug output видит его; duplicate instances работают.

────────────────────────────────────────

## STAGE 4 - FARM PLOT + SLOTS

Реализуй Personal Farm Plot MVP. 6 slots, стартово 2 unlocked. FarmService должен уметь Place/Remove конкретный owned Brainrot instance. Проверяй ownership и двойное размещение. В Workspace создавай display model из definition, но data model остаётся источником истины.

Acceptance: place/remove работает после rejoin; один instance не может занять два слота.

────────────────────────────────────────

## STAGE 5 - FARM PRODUCTION + COINS

Реализуй authoritative production calculation и Collect. Используй timestamps, OfflineCap и FarmEfficiency. Клиент никогда не сообщает сумму Coins. UI может показывать прогноз, но collect рассчитывает сервер. Добавь floating feedback.

Acceptance: два быстрых Collect не дюпают Coins; offline cap соблюдается; production меняется от состава farm.

────────────────────────────────────────

## STAGE 6 - DETERMINISTIC UPGRADES

Реализуй UpgradeService и UpgradeDefinitions: Slot Unlocks, Farm Efficiency, Offline Storage. Покупка проверяет Coins server-side и точно применяет заявленный эффект. UI показывает before/after и cost.

Acceptance: недостаток Coins блокирует purchase; повторное нажатие не дюпает upgrade; rejoin сохраняет level.

────────────────────────────────────────

## STAGE 7 - RUN STATE MACHINE

Реализуй RunService state machine: WAITING -> PREPARATION -> TRAVEL -> ROOM -> DECISION -> ROOM/RESULTS -> RETURN_TO_LOBBY. Пока без сложных комнат. Добавь RunId и participant tracking.

Acceptance: state transitions предсказуемы; stale client event не меняет новый run.

────────────────────────────────────────

## STAGE 8 - FIRST ROOM: REACTOR RUN

Создай первую полноценную challenge room - Reactor Run. Цель skill-based: перенести/активировать Energy Cells до конца времени, с hazards. Tier влияет на difficulty. RoomService должен иметь Start/Action/Resolve/Cancel/Cleanup. Сервер определяет success/fail.

Acceptance: solo и 2-player проходят; fail корректно завершает room; cleanup не оставляет connections/objects.

────────────────────────────────────────

## STAGE 9 - PENDING REWARD + CLAIM

После room success RewardService выбирает конкретного Brainrot из текущего rarity и создаёт только PendingReward в run session. Реализуй Claim: только сервер создаёт permanent instance, очищает Pending и помечает Claim выполненным для DecisionId. Claim должен быть idempotent.

Acceptance: spam Claim даёт ровно один instance; disconnect после confirmed Claim не удаляет награду.

────────────────────────────────────────

## STAGE 10 - UPGRADE DECISION / VOTING

Добавь Decision Phase 10-15 секунд. Игроки голосуют CLAIM или UPGRADE. Majority wins; tie/no vote defaults to CLAIM. При UPGRADE стартует следующий tier room. При следующем fail PendingReward теряется, permanent inventory не меняется, выдаётся consolation Dust.

Acceptance: vote counted once/player; stale DecisionId rejected; loss удаляет только Pending.

────────────────────────────────────────

## STAGE 11 - TWO MORE ROOMS

Добавь Signal Sequence и Laser Grid через тот же RoomService contract. Не дублируй общую state logic. Difficulty config зависит от tier.

Acceptance: 3 room types можно случайно выбрать; каждый cleanly resolves/cancels.

────────────────────────────────────────

## STAGE 12 - REWARD REVEAL + UI

Сделай MainHUD, RewardReveal, DecisionUI, FailureUI, FarmUI, UpgradeUI, InventoryUI. Чётко различай Pending и Permanent. Показывай farm production и конкретный эффект upgrades. Mobile-first touch areas.

Acceptance: игрок всегда понимает, что именно он может потерять при Upgrade.

────────────────────────────────────────

## STAGE 13 - COMPLETE MVP LOOP

Свяжи: Lobby/Farm -> Tower Run -> Claim/Upgrade -> reward -> Return -> Place Brainrot -> Collect Coins -> Upgrade -> next run. Добавь simple tutorial hints на первый цикл.

Acceptance: новый аккаунт может пройти полный loop без debug tools.

────────────────────────────────────────

## STAGE 14 - SECURITY / EXPLOIT PASS

Проведи audit всех RemoteEvents. Добавь server-side validation, rate limiting, distance checks, ownership checks, RunId/DecisionId/session validation. Клиент не может выбрать reward, Coins payout, rarity result или чужой InstanceId. Составь список закрытых exploit vectors.

Acceptance: намеренно некорректные remote payloads не создают ценность и не ломают state.

────────────────────────────────────────

## STAGE 15 - SAVE / FAILURE RECOVERY TESTS

Проверь disconnects в: Room, Decision, после Claim, во время Collect, во время purchase. Добавь conservative recovery. Не допускай item/Coins duplication или loss после confirmed transaction.

────────────────────────────────────────

## STAGE 16 - BALANCE CONFIG

Вынеси production, upgrade prices, timers, tier difficulty и consolation в BalanceConfig. Не хардкодь числа в UI/Services. Добавь developer debug panel или server config print для быстрой настройки.

────────────────────────────────────────

## STAGE 17 - POLISH

Только теперь добавить VFX/SFX hooks, animations, farm idle animations, reward reveal polish, lobby signage и collection index presentation. Не использовать copyrighted assets.

────────────────────────────────────────

## STAGE 18 - POST-MVP ROADMAP

После стабильного MVP предложи архитектурно совместимый план для новых biomes, 40+ Brainrots, variants, cosmetics, quests и seasonal content. Ничего не внедряй без отдельного запроса.

# ACCEPTANCE CHECKLIST

## Общий gate после каждого Stage

Roblox Studio Output без новых ошибок.

Нет infinite yields на ожидаемых объектах.

Server и client responsibilities не смешаны.

Новые constants вынесены в config, если они balance-related.

Multi-client test выполнен минимум с 2 players для multiplayer стадий.

## Data

☐ Fresh player получает defaults.

☐ Rejoin восстанавливает Coins/Dust/Brainrots/Farm/Upgrades.

☐ Duplicate instance ids невозможны.

☐ Ошибка save не приводит к silent overwrite пустыми данными.

## Inventory

☐ Сервер может выдать Brainrot.

☐ Клиент напрямую не может вызвать arbitrary grant.

☐ Duplicates допустимы.

☐ Collection Index открывается после первого получения.

## Farm

☐ Только unlocked slots доступны.

☐ Нельзя поставить несуществующий/чужой InstanceId.

☐ Один instance не занимает два slots.

☐ Placement сохраняется после rejoin.

☐ Remove корректно освобождает instance.

## Coins

☐ Collect рассчитывает сервер.

☐ Spam Collect не дюпает Coins.

☐ Offline cap работает.

☐ Production пересчитывается после place/remove.

## Upgrades

☐ Цена списывается один раз.

☐ Недостаток Coins отклоняется.

☐ Эффект совпадает с UI.

☐ Upgrade сохраняется.

## Run

☐ State transitions идут только допустимым путём.

☐ RunId меняется на новый run.

☐ Stale remote от старого run отклоняется.

☐ Room cleanup не оставляет active connections.

## Pending Reward

☐ Success создаёт Pending, а не permanent item.

☐ Claim создаёт ровно один permanent instance.

☐ После Claim следующий fail не может удалить item.

☐ Upgrade fail удаляет только Pending.

☐ Consolation выдаётся один раз.

## Voting

☐ Один vote на player/DecisionId.

☐ Tie -> Claim.

☐ Timeout -> Claim.

☐ UI отображает итог.

## UX

☐ Pending визуально помечен.

☐ Перед Upgrade явно написано, что pending reward может быть потерян.

☐ Permanent inventory не выглядит как stake.

☐ Farm production понятен в Coins/min.

## Security

☐ Client cannot set Coins amount.

☐ Client cannot choose rarity.

☐ Client cannot choose arbitrary reward id outside allowed action.

☐ Client cannot place чужой instance.

☐ Rate limits работают.

☐ Physical interactions include distance/state checks.

# ROBLOX COMPLIANCE GUARDRAILS

Этот файл - продуктовые ограничения, не юридическое заключение. Перед релизом повторно проверить актуальные Roblox Community Standards и Creator Hub.

## Основное правило проекта

Permanent Brainrots, Coins, Robux и другие owned items НЕ используются как ставка на случайный исход.

Нельзя строить core loop как:

поставь owned Brainrot -> random result -> получи больше или потеряй его.

В текущей версии Roblox Community Standards запрещают simulated/actual gambling activities и обмен real money, Robux или in-game items of value в связи с gambling activity.

## Что используется вместо этого

Challenge за gameplay action.

После success появляется **Pending Reward**, ещё не находящийся в permanent inventory.

Игрок может Claim его или пойти на более сложный challenge.

При fail теряется только Pending Reward текущего run.

Permanent collection не затрагивается.

Consolation reward гарантирован и deterministic по config.

## Casino-style presentation

Визуальные отсылки к казино сами по себе не должны превращаться в playable gambling. Для более безопасного позиционирования использовать темы: chaos tower, arcade lab, vault, game show, challenge rooms. Не использовать механики roulette/poker/slot wagering как основу прогресса.

## Paid random items - будущая функция, НЕ MVP

Если когда-либо игрок сможет потратить Robux или валюту, купленную за Robux, на random virtual reward, это отдельный policy scope. Roblox Creator Hub требует, среди прочего:

показать все возможные outcomes и фактические numerical odds до покупки;

учитывать per-user eligibility через `PolicyService:GetPolicyInfoForPlayerAsync()` и `ArePaidRandomItemsRestricted`;

учитывать ограничения на trading paid items через `IsPaidItemTradingAllowed`;

каждый возможный outcome paid random item должен давать benefit пользователю.

MVP намеренно не содержит paid random items.

## Monetization recommendation

Для первых версий использовать:

guaranteed cosmetics;

plot themes;

emotes;

nameplates;

deterministic cosmetic bundles;

private server / convenience where appropriate.

Не продавать "luck", rarity odds или ставки permanent items в MVP.

## Official references to re-check before launch

Roblox Community Standards - about.roblox.com/community-standards

Paid random items guidelines - Creator Hub: "Paid random items policy guidelines"

PolicyService - Creator Hub: "PolicyService / GetPolicyInfoForPlayerAsync"

# BUGFIX PROMPT TEMPLATE FOR CODEX

Используй этот шаблон вместо "почини всё".

У нас баг после Stage [N]. Не добавляй новые features и не переписывай архитектуру целиком.

EXPECTED:

[что должно происходить]

ACTUAL:

[что происходит]

REPRO:

1. ...

2. ...

3. ...

ROBLOX OUTPUT / ERROR:

[вставить полный error + stack trace]

AFFECTED SYSTEM:

[RunService / FarmService / Inventory / UI / Data etc]

Ограничения:

- сначала найди root cause;

- перечисли файлы, которые реально нужно изменить;

- сохрани server-authoritative rules;

- не ослабляй validation ради исправления;

- не создавай параллельную систему;

- после fix дай точный Studio test plan;

- если замечаешь unrelated проблему, только отметь её, но не исправляй без необходимости.

# FIRST MESSAGE TO CODEX

Скопируй Codex сообщение ниже:

В репозитории лежит папка BRAINROT_TOWER_CODEX_PACK. Прочитай все markdown-файлы в ней, особенно 01, 02, 03, 04, 05, 08 и 11.

Мы строим Roblox multiplayer game: co-op challenge tower + collectible Brainrots + personal passive farm.

Критическое правило дизайна: permanent owned Brainrots никогда не ставятся на случайный исход и не теряются в risk chain. В run существует отдельный Pending Reward. После успешной комнаты игроки выбирают CLAIM (закрепить его permanent inventory) или UPGRADE (пойти в более сложную challenge room ради более высокого rarity). Если следующая challenge провалена, теряется только Pending Reward и выдаётся consolation resource. После Claim Brainrot можно поставить в personal Farm Slot, и он производит Coins. Coins покупают deterministic upgrades.

Технически проект server-authoritative. Клиент никогда не определяет reward, payout, rarity, Coins amount, ownership или save result.

Сейчас выполни только STAGE 0 из файла 09_CODEX_STEP_BY_STEP_PROMPTS.md. Ничего в проекте пока не меняй. Дай audit и список точных следующих изменений для Stage 1.